项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）-北京市教师发展管理服务平台教师评审管理子系统数据加工处理服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 111.125000 |  | 110.820000 |  | 10 |  | 99.73% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 111.125000 |  | 110.820000 |  | — |  | 99.73% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造“互联网+教师评审”办公平台，形成囊括“申报、推荐、审核、答辩、评审、批复”于一体的全方位的在线教师评审解决方案。充分利用系统成果数据，开展挖掘分析，提供有价值的数据报告，支撑辅助决策，切实提升教师评审各项业务信息化服务水平，深化“互联网+政务服务”应用。 |  |  |  |  |  | 2023年12月项目签订合同后，本年该项目已完成教师评审申报、推荐、审核需求调研及开发相关工作，其他模块调研建设中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统在线用户数量 |  |  | ≥500人 | ≥500人 | 10 |  | 10 |  | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  |  | 系统每秒支持并发访问量 |  |  | ≥500人 | ≥500人 | 10 |  | 10 |  | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统稳定性 |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 20 |  | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 |  |  | 12个月 | 11个月 | 10 |  | 10 |  | 系统建设中，计划在10完成建设 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 定性 | 较好 | 20 |  | 19 |  | 系统建设中，未形成社会效益 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 系统建设以后，将进一步加强教师评审过程管理、规范申报评审流程、提高组织实施效率、保障评审公平公正，并将为后续开展数据分析提供基础条件。 |  |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 20 |  | 10 |  | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 9.5 |  | 系统建设中，未进行满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |