项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京联合大学外馆斜街校区外租女生宿舍改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩松 |  |  |  | 联系电话 |  | 64900139 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 436.658231 | 436.658231 | 435.931587 |  | 10 |  | 99.83%% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 436.658231 | 436.658231 | 435.93158 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成北京联合大学外馆斜街校区宿舍改造 目标2：完成结算审计 目标3：支付工程款 |  |  |  |  | 目标1：完成北京联合大学外馆斜街校区宿舍改造 目标2：完成结算审计 目标3：支付工程款 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造房间 |  | 228间 | 216间 | 5 |  | 4.7 |  | 扩大公共区域面积 |  |
|  |  |  | 改造卫生间晾衣间和楼梯间 |  | 45间 | 45 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新做木门 |  | 280.59平方米 | 264.6平方米 | 5 |  | 4.7 |  | 扩大公共区域导致房间减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足正常使用安全 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 满足消防安全 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工阶段 |  | 2022.12-2023.8 | 2023.7-8 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本≤ |  | 458.294579 | 435.93158 | 10 |  | 10 |  | 指标值为审定金额， 完成值为合同签订金额 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善住宿条件，提升广大学生的生活品质 |  | 98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 使用环保材料，几乎不对环境造成负面影响 |  | 98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计可使用10年以上 |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度≥ |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |