项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 垡头校区地下管网改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王存浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64900139 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 587．235064 | 587．235064 |  | 280.113492 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 280.113492 |  |  | 280.113492 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为跨年度项目，年度预期目标：完成前期准备工作和设计、施工、监理的招投标工作，并开始施工，力争全年完成总施工进度的50%，完成预付款及进度款的支付 |  |  |  |  |  | 实际完成情况是：前期准备工作和招投标工作于8月完成，并于9月底开始施工，至十月底，实际完成工作量约为60%，超额完成本年度计划目标。并完成各项付款工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | DN150暖气管 |  |  | 180m | 260m | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 挖土方及回填 |  |  | 1400方 | 1500方 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 砌筑检查井填 |  |  | 27座 | 30座 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足使用要求 |  |  | 50% | 50% | 5 |  | 4 |  | 跨年度项目，未全部完工 |  |
|  |  |  | 产品合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备和招投标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工总进度 |  |  | 50% | 60% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤587万元 | 567.346983 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节省维修经费 |  |  | 10万元 | 6万 | 5 |  | 4 |  | 跨年度施工 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善校园环境 |  |  | 50% | 60% | 10 |  | 8 |  | 由于施工未全部完成 |  |
|  |  |  | 有效提升服务质量 |  |  | 100% | 60% | 10 |  | 8 |  | 跨年度施工 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护原有绿地及树木 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4 |  | 施工影响部分绿地，季节原因无法暂时恢复 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用期限 |  |  | 10年 | 预计≥10年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | 98% | 95% | 5 |  | 4 |  | 施工造成不便 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |