项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京联合大学北四环校区操场塑胶跑道改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 葛雪亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64900139 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.874735 | 180.874735 |  | 171.839427 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180.874735 | 180.874735 |  | 171.839427 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北四环校区操场塑胶跑道修缮、改造、结算审计，并支付工程款。 |  |  |  |  |  | 完成了北四环校区操场塑胶跑道修缮、改造、结算审计，并支付工程款。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 塑胶跑道及周边步行砖基层拆除 |  |  | 1个 | 1个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 同时满足运动人数≥ |  |  | 50 | ≥50 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 更换塑胶跑道面层 |  |  | 1个 | 1个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 运动设施合=格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 场地合格率= |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 规划设计、 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招投标 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工阶段 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工验收并支付工程款 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 本年度成本≤ |  |  | 180.874735万元 | 171.839427 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高人才培养质量，提升广大师生的教学、生活品质 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 低碳、环保运行，几乎不对环境造成负面影响 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 场地维保5年，预计可使用10年以上 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度成本≤ |  |  | 180.874735万元 | 171.839427 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高人才培养质量，提升广大师生的教学、生活品质 |  |  | 达到 | 达到 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 低碳、环保运行，几乎不对环境造成负面影响 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 场地维保5年，预计可使用10年以上 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师和校外参赛人员满意度≥ |  |  | 98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |