项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000001752755-工程项目管理制度建设及跟踪审计服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第四实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-66526191 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 217.696 | 192.6 |  | 192.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 165.376 | 154 |  | 154 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 52.32 | 38.6 |  | 38.6 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成北京第四实验学校外购全过程跟踪审计工作，实现我校建设项目投资目标。 |  |  |  |  |  | 在规定时间内，保质保量完成各类文件审核工作，并及时向北京第四实验学校提交相应审核成果文件，对于审核过程中发现的可能存在的风险，及时提示北京第四实验学校并给与专业意见。同时严格审核概算文件、清单控制价，合理降低项目成本，避免投资失控风险，促进项目投资目标实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 施工总承包合同、各项专业暂估分包合同的招标工程量清单、招标控制价审核率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工类招标文件及合同文本审核率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工合同工程款支付审核率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 变更洽商审核率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 材料认质认价文件审核率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工类合同竣工结算审核率 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 我校基建项目尚未竣工，未到竣工结算审核时点，故本年不适用此指标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 造价审核偏差率 |  |  | ＜3% | ＜3% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工总承包合同招标工程量清单、招标控制价审核时间 |  |  | 20个工作日 | 20个工作日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 其他招标项目工程量清单审核、招标控制价审核时限 |  |  | 12个工作日 | 12个工作日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工程预付款、工程计量与支付审核时限 |  |  | 3个工作日 | 3个工作日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 变更洽商审核时限 |  |  | 2个工作日 | 2个工作日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工结算审核时限 |  |  | 2个工作日 | 0 | 5 |  | 0 |  | 我校基建项目尚未竣工，未到竣工结算审核时点，故本年不适用此指标。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进项目投资目标的实现 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低成本，规避或减少投资失控风险 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪审计项目满意度 |  |  | ≥95 | 98 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |