项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000001972819-北京第四实验学校基本建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第四实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-66526191 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 27998.506254 |  | 27998.506254 |  | 11842.501640 |  | 10 |  | 42.3% |  | 4.23 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25000.000000 |  | 25000.000000 |  | 8843.995386 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 2998.506254 |  | 2998.506254 |  | 2998.506254 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据项目立项、初步设计概算审批等行政审批手续办理进度及招投标等前置条件需求，开展合同签订于费用支付相关工作，提高我校基本建设资金使用效益，加快基建项目进度。 |  |  |  |  |  | 北京第四实验学校建设项目于2023年5月23日完成施工和监理合同签订，于2023年5月31日开工建设。截止2023年年底，地下主体结构完成80%，地上主体结构完成70%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目开工前签订不少于五份工程建设二类费用合同 |  | ≥5份 | 9份 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 初设概算类、工程评估类文件审核通过率 |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间 |  | ≤2023年 | 2023年5月31日 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 不超过本周期工程建设二类费用项目预算 |  | ≤3000万元 | 1010.9万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 学校具备开工条件、加快实现区域人才引荐目标 |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.23 |  |  |  |