项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造——互联网接入费项目增值电信服务采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 路晓明 | | | | | 联系电话 | | 15101135154 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.000000万元 | 40.000000万元 | | 40.000000万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40.000000万元 | 40.000000万元 | | 40.000000万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对中心现有的信息化设备、设施硬件及软件系统进行提升，为了更好服务教育，提高教师的工作效率，保障考试院命题阅卷工作。 | | | | | | 对中心现有的信息化设备、设施硬件及软件系统进行提升，更好的服务教育，提高教师的工作效率，保障考试院命题阅卷工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网带宽 | | | ＝600MB | ＝600MB | 10 | | 10 | | 无 | |
| 平均网络延迟 | | | ≤20m/s | ≤20m/s | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | | ＝1-6月 | 7月 | 10 | | 5 | | 由于我单位有接待任务，延迟招标采购时间 | |
| 故障修复时间 | | | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 验收时间 | | | 11-12月 | 9月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 预算控制数 | | | ≤40万元 | 40万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 教育信息化社会影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 20 | | 15 | | 在现有基础上提高信息化建设水平， | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | | 争取在以后工作中更加提高服务对象满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |