项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—良乡校区供暖等市政改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 秦东生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81353252 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.1 | 47.025596 |  | 47.025596 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 54.1 | 47.025596 |  | 47.025596 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实区领导对良乡大学城集中供热方案的指示，高教园区主导实施的大市政一次管网及新建换热站已实施完毕。本项目计划将教学区艺术B楼南侧新建阀门井及数统学院东侧预留接口为始，新建供暖二次管网2066米，接至教学区西侧所有楼宇，实现对教学区建筑面积4.92万平方米的供热改造。2023年度完成结算工作。 |  |  |  |  |  | 完成本项目的结算工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建供暖二次管网 |  |  | 新建供暖二次管网≧2066米 | 新建供暖二次管网≧2066米 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,为全校师生创造功能完善、环境良好的工作、学习及科研环境 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照进度执行 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，控制工程项目总成本 |  |  | ≤ 54.1万元 | 47.025596万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，为人才培养提供有力保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目符合国家环保要求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | ≧20年 | 20年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |