项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—阜成路校区教一楼抗震加固改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 秦东生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81353252 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1577.064 | 2077.064 |  | 1675.48082 |  | 10 |  | 81% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1577.064 | 2077.064 |  | 1675.48082 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总目标是将阜成路校区教一楼抗震加固改造后为满足学校教学需求，为学生提供更安全合理、便利、舒适的学习环境，为学校发展助力。完成面积9391.73㎡的全部加固工作。 |  |  |  |  |  | 完成楼宇室内拆除、楼体结构加固工程、加固后恢复。完成面积9391.73㎡的全部加固工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼宇室内拆除、楼体结构加固工程、加固后恢复。其中地面铺设面积 |  |  | ≥9391.73 | 完成全部拆除、加固等施工内容 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,验收合格率 |  |  | 100% | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,验收合格率100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年10月-2022年6月项目调研、工程测算、方案设计； 2022年7月—2023年12月项目评审招标及实施； 2024年1月—2024年6月项目验收、投入使用、项目结算，2023年3月-2023年12月招标并施工，2024年1月-6月完成验收、投入使用及结算工作 |  |  | 按进度执行 | 2021年10月-2022年6月项目调研、工程测算、方案设计； 2022年7月—2023年12月项目评审、招标、搬家、施工。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，控制工程项目总成本 |  |  | 控制在预算范围内≤2077.064万元 | 1675.48082万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 楼宇安全保障性能 |  |  | 加固楼宇安全保障性能，为师生提供安全良好的工作、学习、活动、生活 | 加固楼宇安全保障性能，为师生提供安全良好的工作、学习、活动、生活 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保和能耗要求 |  |  | 符合国家环保要求，实现节能减排降耗 | 符合国家环保要求，实现节能减排降耗 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 |  |  | ≥15年 | 15年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.1 |  | 无 |  |