项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区工科楼群供暖改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 秦东生 |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 280.488012 | 193.114348 | 188.093188 | 10 | 97.4% | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 280.488012 | 193.114348 | 188.093188 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为落实区领导对良乡大学城集中供热方案的指示，高教园区主导实施的大市政一次管网及新建换热站已实施完毕。本项目计划完成教学区工科楼群4栋楼宇的集中供热改造,实现面积为29667㎡供暖改造，为全校师生提供良好的学习、生活和办公条件，为学校发展助力。 |  |  |  | 本项目实际完成教学区工科楼群3栋楼宇的集中供热改造,实现面积为20945㎡供暖改造，为全校师生提供良好的学习、生活和办公条件，为学校发展助力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建供暖面积 | ≥29667㎡ | 20945㎡ | 20 | 16 | 学生上课等原因不具备施工条件。与相关部门加强沟通，合理安排施工时间及进度。 |
|  |  | 质量指标 | 规范要求 | 满足国家及地方相关规范 | 满足国家及地方相关规范 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 设计、专项资金申报、招标及施工等工作满足进度要求 | 设计、专项资金申报、招标及施工等工作满足进度要求 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制 | 成本控制在288.488012万元 | 成本控制在188.093188 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，为人才培养提供有力保障 | 改善办学条件，为人才培养提供有力保障。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境效益 | 符合《中华人民共和国大气污染防治法》第三十九条 | 符合《中华人民共和国大气污染防治法》第三十九条 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用 | 20年以上。 | 20年以上。 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.74 |  |