项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区文科三号楼改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 秦东生 曹显兵 刘艳楠 |  |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2733.86 | 2717.4109 | 2717.18981509 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2733.86 | 2717.4109 | 2717.18981509 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 改善学校办学条件，完善两校区功能定位，优化楼宇功能，美化校园环境，为全校师生提供良好的工作、学习、活动、生活及科研条件，为学校发展助力。对原有文科三号楼建筑布局进行合理规划，按照学校主校区的建设标准根据教务处对教学教室的需求进行调整。 拟增加教室建设及改建数量，使之提高教室利用率，实现教学设施更新，利用安装摄像机、纳米黑板等设备，在满足线下教学的同时，实现直播、录播，进而通过混合式教学进一步减少教室不足带来的使用压力。在统筹考虑现有教室条件、充分征求学院意见的基础上，决定拟实施如下改建内容：建成教室21间，包括改建语音教室9间（语音室、教室、机房复用）、11间120人教室、1间160人教室，在满足常规日常教学的基础上开展特色教学。 良乡校区文科三号楼建成后，将达到智能化的高水平教学楼，为学校发展助力。 |  |  |  |  | 改善学校办学条件，完善两校区功能定位，优化楼宇功能，美化校园环境，为全校师生提供良好的工作、学习、活动、生活及科研条件，为学校发展助力。对原有文科三号楼建筑布局进行合理规划，按照学校主校区的建设标准根据教务处对教学教室的需求进行调整。建成教室21间，包括改建语音教室9间、11间120人教室、1间160人教室 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造120人教室 |  | ≥11 | 11 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 对楼宇进行土建、精装修给排水、电气、暖通及消防专业改造，建筑面积 |  | ≥6800米² | 6800米² | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 改造160人教室 |  | ≥1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 改造语音教室 |  | ≥9 | 9 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 数字语言实验室系统软件 |  | ≥9 | 9 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 互动教学分组软件 |  | ≥7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 巡考及听力广播系统 |  | ≥1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 智慧班牌 |  | ≥21 | 21 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 虚拟桌面管理系统 |  | ≥478 | 478 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 高清互动录播主机 |  | ≥21 | 21 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 中控系统 |  | ≥21 | 21 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 移动式虚拟现实一体机套装 |  | ≥5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 主扩音响 |  | ≥40 | 40 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 互联推拉黑板 |  | ≥11 | 11 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 学生椅 |  | ≥960 | 960 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 数字红外无线麦克风 |  | ≥21 | 21 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 高清激光投影机 |  | ≥17 | 17 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 台式机 |  | ≥476 | 476 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 电磁电容屏 |  | ≥21 | 21 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设置设备、桌椅应达到的具体标准 |  | 达到国家相应标准 | 达到国家相应标准 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  | 工程质量达到设计及施工验收规范要求，改造后进行环境检测等，保证使用环境 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 使用频次 |  | 保证全天能正常使用 | 全天能正常使用 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 设备故障率 |  | ≤5% | <5% | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备执行情况 |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 工程执行情况 |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备总成本 |  | ≤1282.93万 | 1271.96万 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 工程项目总成本控制 |  | ≤1450.94万 | 1445.45万 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 设备单位成本 |  | 按照《资产及材料购置预算明细表》相关单价进行控制 | 按照《资产及材料购置预算明细表》相关单价进行控制 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 大力推进市政府疏解搬迁任务 |  | 至2023年，完成5个学院整建制搬迁至良乡的疏解及上课任务 | 至2023年，完成5个学院整建制搬迁至良乡的疏解及上课任务 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 建成现代化教学环境个数 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 教室利用率提高 |  | ≥50% | 50% | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 承担公共课教学课程门数 |  | ≥400 | 400 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 改善办学条件，为人才培养提供有力保障，补足722个座位缺口，缓解排课压力 | 补足722个座位缺口，缓解排课压力 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 缓解教室使用不足的压力 |  | 在原有基础上，增加21间教室，缓解教室缺口 | 在原有基础上，增加21间教室，缓解教室缺口 | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 工程环保要求 |  | 该项目符合国家环保标准 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教学环境、教室环境得到持续改善 |  | 持续改善 | 持续改善 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 保障设备良好运行 |  | ≥6年 | 6年 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 工程项目完工可持续使用 |  | ≥20年 | 20年 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教学管理部门满意程度 |  | ≥90% | ≥90% | 1.5 | 1.5 | 无 |  |
|  |  |  | 师生满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 6.5 | 6.5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |