项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校场馆安全质量提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张政 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-89591465 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 474.372652 |  | 410.63526 | 406.624224 |  | 10 |  | 99.02% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 474.372652 |  | 410.63526 | 406.624224 |  | — |  | 99.02% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京第一实验学校建设于2021年1月开工，现主体建设接近完成，本项目依托现有设计进行优化调整，从安全性和长远性考虑，补充部分场馆的钢构架、管线、电缆、垫层等，以保证楼体安全和后续正常使用。 |  |  |  |  |  | 优化调整完毕，已补充部分场馆的钢构架、管线、电缆、泳池垫层等，楼梯安全性提高，楼梯安全和后续的可持续使用得到了保证。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收质量合格率 |  | =100 |  | 100 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 覆盖学习社区或场馆数量 |  | ≥3 |  | 3 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12 |  | 12 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为学生持续提供安全学习空间 |  | ≥5 |  | 5 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为学生提供安全的学习社区及场馆 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 建设本项目后减少后期建筑维修维护成本 |  | 优良 |  | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 |  | ≤410.879068 |  | 406.624224 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |