项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络安全委托经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | |
| 项目负责人 | | 代兵 | | | | | 联系电话 | 55563486 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | | 60 | 48 | 10 | | 80% | | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60 | | 60 | 48 | — | | 80% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京高校网络安全工作管理水平提升 | | | | | | 市委教育工委与中国传媒大学签订业务委托合同，对北京高校校园网络安全工作提供技术支持，有效提升学校网络安全工作专业化科学化水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对校园网络进行安全漏洞扫描 | | ≥30所 | | 30 | | 30 | | 30 |  | |
| 质量指标 | 高校网络安全管理水平提升 | | ≥30所 | | 30 | | 30 | | 30 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园网络安全工作专业化科学化水平提升 | | ≥30所 | | 30 | | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生安全感和满意度提升 | | ≥10所 | | 30 | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |