项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 市委教育工委机房设备及内网终端运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 29.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 29.50 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障机房内网网络、安全、服务器等设备设施正常运行和内网终端正常使用，更好地为北京教育系统服务。 |  |  |  |  |  | 提供5×8小时驻场运维和24小时响应服务，完成了数据库系统、软件系统、硬件设备终端运维服务等工作，总体系统可用性99.99%以上，保障了机关正常使用，机关人员普遍满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 95% | 50 |  | 49 |  | 提升系统运行效率，加强设备运维管理 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础设施环境、内网终端稳定运行 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 29 |  | 持续维护网络终端运行，做好相关保障工作 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意程度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |